| БАШ[ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА]Ы СА[МА{ОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫ@ }РН^к АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ^м^]Е ХАКИМИ^ТЕ 452218, }рн&к ауылы, Совет урамы,2 тел. (34796) 2-61-37, 2-61-48 e-mail: urnyk_chek@bashnet.ru |  | Администрация сельского поселения УРНЯКСКИЙ сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 452218, с. Урняк, ул. Советская,2 тел. (34796) 2-61-37, 2-61-48 e-mail: urnyk_chek@bashnet.ru |
| --- | --- | --- |
| ОКПО 04281303 ОГРН 1090260000379 ИНН 0249007100 |

[ а р а р                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 18» март  2013 й.                                        №   6                   « 18»  марта 2013 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску весеннего паводка 2013 года

В целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникации, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску  льда и весеннего паводка 2013 года, обеспечения  своевременной вывозки с затопляемых мест материальных ценностей постановляю :

1.Создать  и организовать работу  противопаводковой комиссии (приложение №1)

2.Утвердить план-мероприятий  по пропуску весеннего паводка в 2013году (приложение № 2)

3. Руководителям  хозяйств (Хаматдинову Р.Р., Нурисламову Р.Ш., Иванову А.С., бригадирам Исмагилову А.З., Насибуллину Ф.Ш.) рекомендовать разработать и осуществить мероприятия по пропуску льда и весеннего паводка, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений.

4.В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод на объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления, организовать круглосуточное дежурство из числа  руководящих работников администрации сельских поселений, хозяйств и учреждений.

5. Руководителям хозяйств рекомендовать обеспечить необходимым количеством  зернофуража, грубыми кормами  молочно-товарные фермы.

6. Связистам Аблаевской, Урнякской АТС  ( Ширяев И.Т., Габделисламов И.Ф.) обеспечить устойчивую работу телефонной связи со всеми населенными пунктами сельского поселения.

7. Руководителям  хозяйств, учреждений обеспечить проведение мероприятий , исключающих попадание в водные объекты загрязняющих веществ с территории мест  складирования  навоза и мусора, складов ГСМ , автозаправочных станций, очистку территории, попадающих в зоны затопления.

8. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте  администрации сельского поселения и раздать всем руководителям хозяйств, учреждений, членам паводковой комиссии.

9.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                   Р.А.Исмагилова

Приложение № 1

к постановлению от «18 марта» 2013г  № 6

Противопаводковая   комиссия

по подготовке населенных пунктов сельского поселения весеннего паводка  2013 года

Исмагилова Р.А.- глава  сельского поселения

Исмагилов А.З.- бригадир,с.Аблаево, заместитель председателя комиссии

Насибуллин Ф.Ш.-бригадир, с.Урняк ,заместитель председателя комиссии

Хабиров И.А.- ст.инженер ООО «Юлдаш»-заместитель    председателя комисии

Нурисламов Р.Ш.- руководитель ООО «Савады», заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Ульмясов С.Ф.- пом.по тех бригады «Урняк»

Саматов М.У.- механизатор СПК –колхоз «Юлдаш»

Гильманов Р.Ф.- механизатор ООО «Савады»

Гайсин Р.З.- водитель пожарной машины бригады с.Аблаево

Исланов М.Ф.-водитель пожарной машины бригады с.Урняк

Гумерова Г.Я.-зав.ФАП с.Урняк

Гумерова Ф.Н.- зав ФАП с.Аблаево

Ахметьянова З.К.- зав ФАП с.Кусекеево

Гареева Г.Х.- зав.ФАП д.Киндеркулево

Габделисламова Р.М.- директор БУ СДК с.Урняк

Габделисламов И.Ф.-связист с.Урняк

Ширяев И.Т.- связист с.Аблаево

Управляющий делами                            Л.Ф.Хусаенова

Приложение № 2

к постановлению от 18марта 2013 года № 8

Мероприятия к проведению паводка и пропуску  ледохода в 2013 году

| № | Мероприятия | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и принять постановление главы администрации об организации противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка | До 20.03. | Администрация СП |
| 2. | Определить населенные пункты, объекты экономики, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | До 20.03. | Глава СП Руководители хозяйств |
| 3. | Сформировать бригады для проведения работ по искусственному ослаблению льда на затороопасных участках, обеспечить их необходимыми средствами для проведения ледорезных работ | До20.03. | Глава СП Руководители хозяйств |
| 4. | Уточнить систему связи и оповещения населения об угрозе подтопления . назначить ответственных лиц по обеспечению связи и оповещения в подтапливаемых участках | До 20.03. | Глава СП, связисты |
| 5. | Провести сходы граждан в населенных пунктах , подверженных подтоплениям с обучением населения правилам поведения и действиям во время наводнения | До 25.03. | Глава СП |
| 6. | Проверить состояние напорных сооружений накопительных дамб, мостов и других сооружений , при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты, к началу половодья опорожнить водоемы сезонного регулирования | До 20.03. | Руководители и специалисты хозяйств |
| 7. | Провести инструктаж всех работников осуществляющих работы связанных с пропуском льда и половодья | Март | Глава СП, руководители хозяйств |
| 8. | Очистить от снега и льда водозаборные сооружения, канализационные колодцы, крышки газовых колодцев | Март | Руководители хозяйств, учреждений |
| 9. | Усилить лабораторный контроль за качеством питьевой воды, Создать запас хлорной извести для дезинфекции питьевой воды в паводковый период. | До01.04. | Зав ФАП |
| 10. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья, провести инвентаризации неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на СПК, на берегах озер, рек, водохранилищ. Провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | До 01.04. | Руководители хозяйств |